## Slide 1: 如何做项目管理
沈锣东

## Slide 2: 意义
避免无头苍蝇式的项目进度
提高效率

## Slide 3: 项目管理的核心要素
甘特图
风险控制

## Slide 4: 在项目管理中的七大工具
SWOT
PDCA
6W2H
SMART
WBS
时间管理
二八原则

## Slide 5: SWOT分析法
Strengths：优势
Weaknesses：劣势
Opportunities：机会
Threats：威胁
意义：帮你清晰地把握全局，
分析自己在资源方面的优势与劣势，
把握环境提供的机会，
防范可能存在的风险与威胁，
对我们的成功有非常重要的意义

## Slide 6: PDCA循环规则
意义：
每一项工作，都是一个PDCA循环，
都需要计划、实施、检查结果，
并进一步进行改进，同时进入下一个循环，
只有在日积月累的渐进改善中，
才可能会有质的飞跃，
才可能完善每一项工作，
完善自己的人生。
Plan：制定目标与计划
Do：任务展开，组织实施
Check：对过程中的关键点和最终结果进行检查
Action：纠正偏差，对成果进行标准化，并确定新的目标，制定下一轮计划

## Slide 7: 6W2H法
意义：
做任何工作都应该从6W2H来思考，
这有助于我们的思路的条理化，杜绝盲目性。
我们的汇报也应该用6W2H，
能节约写报告及看报告的时间
What：工作的内容和达成的目标 Why：做这项工作的原因 Who：参加这项工作的具体人员，以及负责人 When：在什么时间、什么时间段进行工作 Where：工作发生的地点 Which：哪一种方法或途径 How：用什么方法进行 How much：需要多少成本

## Slide 8: SMART
意义：
在制定工作目标或者任务目标时，考虑一下目标与计划是不是SMART化的。只有具备SMART化的计划才是具有良好可实施性的，也才能指导保证计划得以实现。
Specific—— 具体的
Measurable—— 可测量的
Attainable ——可达到的
Relevant—— 相关的
Time based——时间的

## Slide 9: WBS -Work Breakdown Structure
意义：
学会分解任务，只有将任务分解得足够细，你才能心里有数，你才能有条不紊地工作，你才能统筹安排你 的时间表。
目标→任务→工作→活动
甘特图

## Slide 10: 时间管理
意义：
对工作要有前瞻能力，防患于未然，如果总是在忙于救火，那将使我们的工作永远处于被动之中
把团队的目标聚焦在重要的事情上
重要紧急
不重要紧急
重要不紧急
不重要不紧急

## Slide 11: 二八原则
意义：
这启示我们在工作中要善于抓主要矛盾，善于从纷繁复杂的工作中理出头绪，把资源用在最重要、最紧迫的事情上
- 80%的销售额是源自20%的顾客； - 80%的电话是来自20%的朋友； - 80%的总产量来自20%的产品； - 80%的财富集中在20%的人手中;